**主な災害関連事業一覧**

（平成27年12月末現在）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 箇　　所 | 主要概要 | 進捗状況 |
| 災害関連緊急砂防事業  （特定緊急砂防事業） | 根谷川支川86 | 砂防堰堤H=5.5m,L=33.0ｍ | 平成27年8月完成 |
| 根谷川支川101 | 〃　　H=10.0m,L=48.0ｍ | 平成27年11月完成 |
| 根谷川支川65 | 〃　　H=8.0m,L=51.0ｍ | 平成27年度内完成 |
| 根谷川支川99 | 1. 〃　H=10.5m,L=74.0ｍ 2. 〃 | 平成27年度内完成  調査設計中 |
| 谷尻川 | 1. 〃　　H=8.5m,L=52.0ｍ 2. 〃 | 平成27年度内完成  調査設計中 |
| 石丸川 | 〃　　H=14.5m,L=76.0ｍ | 平成27年度内完成 |
| 桐原川支川13 | 1. 〃　　H=7.5m,L=51.0ｍ 2. 〃 | 平成27年12月完成  調査設計中 |
| 急傾斜地崩壊対策事業  （災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業） | 山本八丁目26地区 | 吹付法枠A=2,140㎡ | 平成27年9月完成 |
| 桐原川501地区 | 〃　　A=2,140㎡ | 平成27年12月完成 |
| 山根地区 | 〃　　A=2,870㎡ | 平成27年11月完成 |
| 梢台団地地区 | 〃　　A=3,521㎡ | 平成27年度内完成 |

【根谷川支川86】　　　　　　　　被災直　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　完成



【山本八丁目26地区】　　　　　被災直後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　完成

